# Plán rozvoje lokální distribuční soustavy

# ArcelorMittal Ostrava a.s. na období 2016 - 2020

1. Hlavní cíle plánu rozvoje jsou zaměřeny
* na udržování rozhodujících prvků lokální distribuční soustavy vn a vvn v odpovídajícím technickém stavu,
* na zajišťování distribuce elektrické energie všem odběratelům v požadovaném množství a kvalitě,
* na výstavbu přípojek pro případné nové technologie.
1. Rozvoj lokální distribuční soustavy v oblasti Ostrava - Kunčice

Plánované činnosti s vazbou na distribuční soustavu

2016 - Oprava rozvodny ELO 110 kV

2016 - Výměna trafa 22/6 kV T3

2017 - AMO Kap. oprava uzlu LDS (trafo 12 a 13)

2018 - Rozvodna 22kV na ČOV Ostravice

2019 - Nátěry a opravy stožárů vvn LDS AMO

2020 - Kap. oprava kabelových vedení 110 kV V5001, V5002

1. Rozvoj lokální distribuční soustavy v oblasti Frýdek - Místek

2016 - Diagnostika a oprava uzemnění rozvoden VVN a VN; oprava protipožárních

 ucpávek na rozvodnách VN

2017 - Oprava odpojovačů VN ; výměna spojek kabelů na rozvodnách

 R2, R3, R4, R13

2018 - Oprava odpojovačů VN ; oprava VN a NN vypínačů; oprava kabelových

 koncovek VN vývodů

2019 - Oprava odpojovačů VN; otryskání a nátěr energomostu

2020 - Oprava odpojovačů VN , oprava VN a NN vypínačů

Tento plán je zpracován pro účel zveřejnění informací provozovatele distribuční soustavy, které jsou požadovány na základě stávající platné legislativy. Upozorňujeme, že se jedná o předběžný plán, který není závazný.

O případných změnách budou dotčení zákazníci okamžitě informováni provozovatelem distribuční soustavy.

Ostrava – Kunčice dne 21. 1. 2016